UNIVERSIDAD — ANÁLISIS DE SISTEMAS

Sistema de Gestión Clínica (HIS)

MediCRM

Hospital Information System

Documentación Scrum

Versión 2.0 — Sistema Completado

| Documento | Documentación Scrum v2.0 |
| --- | --- |
| Proyecto | MediCRM HIS v2.0 |
| Marco de trabajo | Scrum — sprints de 2 semanas |
| Épicas | 9 épicas (incluye Calidad/Arquitectura) |
| User Stories | 19 historias de usuario |
| Sprints ejecutados | 6 sprints × 2 semanas = 12 semanas |
| Story Points totales | 124 story points — 100% completados |
| Estado del proyecto | ✅ COMPLETADO |
| Fecha de cierre | Marzo 2026 |

# 1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

MediCRM HIS v2.0 es un Sistema de Información Hospitalaria (HIS) desarrollado en 6 Sprints de 2 semanas cada uno, totalizando 12 semanas de desarrollo. El sistema cubre íntegramente los dos módulos solicitados por la cátedra — Consultorios Externos y Estudios Médicos — más módulos transversales de seguridad, facturación, CRM y reportes.

| Módulo | User Stories | Story Points | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y Seguridad | US-01, US-02 | 13 | ✅ Completado |
| Pacientes | US-03, US-07, US-08 | 18 | ✅ Completado |
| Agenda y Turnos | US-04, US-05, US-06 | 21 | ✅ Completado |
| Médicos y Especialidades | US-09 | 8 | ✅ Completado |
| Estudios Médicos | US-10, US-11, US-12 | 18 | ✅ Completado |
| Seguimientos CRM | US-13, US-14 | 10 | ✅ Completado |
| Facturación | US-15, US-16 | 10 | ✅ Completado |
| Dashboard y Reportes | US-17, US-18 | 16 | ✅ Completado |
| Calidad y Arquitectura | US-19 | 8 | ✅ Completado |
| TOTAL | 19 User Stories | 124 pts | 100% ✅ |

# 2. Épicas del Producto

Versión 2.0: se incorporó la épica EP-09 Calidad y Arquitectura, que captura el trabajo de refactor SRP realizado durante el Sprint 6 como parte de la Retrospectiva técnica del equipo.

| ID | Nombre | Valor de negocio | US | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Autenticación y Gestión de Usuarios | Garantizar acceso seguro por rol. | US-01, US-02 | 21 | ✅ |
| EP-02 | Gestión de Pacientes | Centralizar toda la información clínica del paciente. | US-03, US-07, US-08 | 34 | ✅ |
| EP-03 | Agenda y Turnos | Eliminar conflictos de agenda y reducir inasistencias. | US-04, US-05, US-06 | 34 | ✅ |
| EP-04 | Médicos y Especialidades | Organizar la oferta médica y disponibilidad. | US-09 | 21 | ✅ |
| EP-05 | Estudios Médicos | Digitalizar el flujo completo de estudios desde solicitud a notificación. | US-10, US-11, US-12 | 40 | ✅ |
| EP-06 | Seguimientos CRM | Mejorar retención y continuidad de tratamientos. | US-13, US-14 | 21 | ✅ |
| EP-07 | Facturación | Digitalizar cobros y visibilidad financiera. | US-15, US-16 | 21 | ✅ |
| EP-08 | Dashboard y Reportes | Visibilidad total del estado del consultorio. | US-17, US-18 | 13 | ✅ |
| EP-09 | Calidad y Arquitectura | Mantenibilidad, testabilidad y SRP aplicados al backend. | US-19 | 13 | ✅ |

# 3. Product Backlog — Estado Final

19 User Stories completadas al 100%. La US-19 fue incorporada en el Sprint 6 como resultado de la Retrospectiva técnica del equipo (Refactor SRP).

| ID | Título | Épica | Sprint | Pts | Prio. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Inicio de sesión seguro | EP-01 | Sprint 1 | 8 | Alta | ✅ |
| US-02 | Gestión de roles y permisos | EP-01 | Sprint 1 | 5 | Alta | ✅ |
| US-03 | Alta de nuevo paciente | EP-02 | Sprint 1 | 8 | Alta | ✅ |
| US-04 | Visualizar agenda semanal | EP-03 | Sprint 2 | 8 | Alta | ✅ |
| US-05 | Asignar turno a paciente | EP-03 | Sprint 2 | 8 | Alta | ✅ |
| US-06 | Confirmar y cancelar turnos | EP-03 | Sprint 2 | 5 | Alta | ✅ |
| US-07 | Consultar historial clínico del paciente | EP-02 | Sprint 3 | 5 | Alta | ✅ |
| US-08 | Registrar consulta médica | EP-02 | Sprint 3 | 5 | Alta | ✅ |
| US-09 | Registrar perfil de médico | EP-04 | Sprint 3 | 8 | Alta | ✅ |
| US-10 | Solicitar estudio médico | EP-05 | Sprint 4 | 8 | Alta | ✅ |
| US-11 | Cargar resultado de estudio | EP-05 | Sprint 4 | 5 | Alta | ✅ |
| US-12 | Notificar resultado al paciente | EP-05 | Sprint 4 | 5 | Alta | ✅ |
| US-13 | Crear seguimiento de paciente | EP-06 | Sprint 5 | 5 | Alta | ✅ |
| US-14 | Gestionar y resolver seguimientos | EP-06 | Sprint 5 | 5 | Alta | ✅ |
| US-15 | Generar factura por consulta | EP-07 | Sprint 5 | 5 | Alta | ✅ |
| US-16 | Registrar cobro y ver resumen financiero | EP-07 | Sprint 5 | 5 | Alta | ✅ |
| US-17 | Dashboard con estadísticas en tiempo real | EP-08 | Sprint 6 | 8 | Alta | ✅ |
| US-18 | Reportes con Recharts y datos reales | EP-08 | Sprint 6 | 8 | Media | ✅ |
| US-19 | Refactor SRP — Extracción de Services | EP-09 | Sprint 6 | 8 | Alta | ✅ |
| TOTAL | 19 User Stories — 100% completadas | 9 épicas | 6 sprints | 124 |  | ✅ |

# 4. User Stories — Especificación Detallada

Todas las User Stories incluyen el estado de implementación real. La US-19 documenta el trabajo técnico de refactor SRP incorporado en el Sprint 6.

| US-01 — Inicio de sesión seguro [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | usuario del sistema |
| Quiero... | poder iniciar sesión con mi email y contraseña |
| Para... | acceder a las funcionalidades según mi rol de forma segura |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Credenciales correctas → acceso al dashboard. |
| CA-02 | Credenciales incorrectas → error genérico sin revelar campo fallido. |
| CA-03 | Token expirado → renovación automática sin interrumpir la sesión. |
| CA-04 | Access token 15 min, refresh token 7 días generados en cada login. |
| 📊 Story Points: 8 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 1 🏷️ Épica: EP-01 ✅ Estado: Completada |  |

| US-02 — Gestión de roles y permisos [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | administrador |
| Quiero... | asignar roles a los usuarios |
| Para... | que cada persona acceda solo a las funcionalidades de su rol |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Roles: admin, médico, enfermero, recepcionista, paciente. |
| CA-02 | Acceso a endpoint de admin con rol inferior → 403 Forbidden. |
| 📊 Story Points: 5 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 1 🏷️ Épica: EP-01 ✅ Estado: Completada |  |

| US-03 — Alta de nuevo paciente [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | recepcionista o médico |
| Quiero... | registrar un nuevo paciente con sus datos personales y médicos |
| Para... | tener toda la información disponible desde el primer contacto |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Nombre y apellido obligatorios. Sin ellos → error sin enviar. |
| CA-02 | Se guarda con estado 'nuevo'. |
| CA-03 | Aparece al inicio del listado al crearse. |
| 📊 Story Points: 8 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 1 🏷️ Épica: EP-02 ✅ Estado: Completada |  |

| US-04 — Visualizar agenda semanal [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | médico o recepcionista |
| Quiero... | ver la agenda de la semana actual con turnos por día |
| Para... | tener visión clara de la disponibilidad y carga semanal |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Muestra Lun-Vie de la semana actual. |
| CA-02 | Cada turno muestra hora, apellido, tipo y estado. |
| CA-03 | Día actual resaltado visualmente. |
| CA-04 | Navegación Anterior/Siguiente/Hoy funcional. |
| 📊 Story Points: 8 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 2 🏷️ Épica: EP-03 ✅ Estado: Completada |  |

| US-05 — Asignar turno a paciente [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | recepcionista o médico |
| Quiero... | crear un nuevo turno para un paciente registrado |
| Para... | organizar la agenda con disponibilidad garantizada |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Turno creado → aparece en la agenda. |
| CA-02 | Horario ocupado → error de solapamiento, no se crea. |
| CA-03 | Recordatorio automático al paciente al crear el turno. |
| CA-04 | Click en '+ Agregar' pre-carga la fecha en el formulario. |
| 📊 Story Points: 8 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 2 🏷️ Épica: EP-03 ✅ Estado: Completada |  |

| US-06 — Confirmar y cancelar turnos [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | recepcionista o médico |
| Quiero... | cambiar el estado de un turno |
| Para... | mantener la agenda actualizada con la situación real |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | 'Programado' → click Confirmar → estado 'confirmado'. |
| CA-02 | Click Cancelar + confirmación → estado 'cancelado'. |
| CA-03 | Botones condicionales según estado del turno. |
| CA-04 | Se registra fecha y hora del cambio. |
| 📊 Story Points: 5 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 2 🏷️ Épica: EP-03 ✅ Estado: Completada |  |

| US-07 — Consultar historial clínico del paciente [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | médico |
| Quiero... | ver el historial completo de consultas de un paciente |
| Para... | tomar decisiones clínicas informadas |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Muestra datos personales, médicos e historial de consultas. |
| CA-02 | Consultas ordenadas de más reciente a más antigua. |
| CA-03 | Cada consulta: fecha, motivo, diagnóstico, tratamiento, notas. |
| CA-04 | Sin consultas → mensaje 'Sin consultas registradas'. |
| 📊 Story Points: 5 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 3 🏷️ Épica: EP-02 ✅ Estado: Completada |  |

| US-08 — Registrar consulta médica [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | médico |
| Quiero... | agregar una nueva consulta al historial de un paciente |
| Para... | mantener el registro clínico actualizado en cada visita |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Motivo obligatorio. Diagnóstico, tratamiento y notas opcionales. |
| CA-02 | Consulta aparece inmediatamente en el historial. |
| CA-03 | Se actualiza automáticamente la fecha de última visita. |
| 📊 Story Points: 5 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 3 🏷️ Épica: EP-02 ✅ Estado: Completada |  |

| US-09 — Registrar perfil de médico [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | administrador |
| Quiero... | registrar el perfil profesional completo de un médico |
| Para... | gestionar su agenda y disponibilidad correctamente |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Campos obligatorios: nombre, email, contraseña, matrícula, especialidad. |
| CA-02 | Matrícula duplicada → error 'Matrícula ya registrada'. |
| CA-03 | Crea usuario y perfil médico en una sola operación. |
| CA-04 | Horarios configurables por día, hora inicio/fin y duración de turno. |
| 📊 Story Points: 8 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 3 🏷️ Épica: EP-04 ✅ Estado: Completada |  |

| US-10 — Solicitar estudio médico [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | médico |
| Quiero... | generar una orden de estudio para un paciente |
| Para... | centralizar solicitudes y tener trazabilidad de cada orden |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Tipos: laboratorio, imagen, anatomía patológica, interconsulta. |
| CA-02 | Múltiples ítems por orden. |
| CA-03 | Número de orden único generado automáticamente (EST-YYYY-NNNNN). |
| CA-04 | Posibilidad de marcar como urgente. |
| CA-05 | Estado inicial: 'solicitado'. |
| 📊 Story Points: 8 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 4 🏷️ Épica: EP-05 ✅ Estado: Completada |  |

| US-11 — Cargar resultado de estudio [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | recepcionista o enfermero |
| Quiero... | cargar el resultado cuando el laboratorio lo entrega |
| Para... | que médico y paciente accedan al resultado desde el sistema |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Estado 'solicitado' → botón 'Resultado' habilitado. |
| CA-02 | Resultado en texto libre + observaciones opcionales. |
| CA-03 | Al guardar → estado cambia a 'resultado_disponible'. |
| CA-04 | Se registra quién cargó y cuándo. |
| 📊 Story Points: 5 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 4 🏷️ Épica: EP-05 ✅ Estado: Completada |  |

| US-12 — Notificar resultado al paciente [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | recepcionista o médico |
| Quiero... | notificar al paciente cuando su resultado está disponible |
| Para... | informar oportunamente sin llamadas manuales |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Estado 'resultado_disponible' → botón 'Notificar' habilitado. |
| CA-02 | Envío por canal preferido del paciente (WhatsApp, email, SMS). |
| CA-03 | Estado cambia a 'notificado'. |
| CA-04 | Se registra canal, fecha y resultado del intento. |
| 📊 Story Points: 5 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 4 🏷️ Épica: EP-05 ✅ Estado: Completada |  |

| US-13 — Crear seguimiento de paciente [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | médico o recepcionista |
| Quiero... | crear un recordatorio de seguimiento para un paciente |
| Para... | asegurar el contacto en tiempo y forma según prioridad |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Campos: paciente, tipo, motivo, prioridad, canal y fecha límite. |
| CA-02 | Urgentes resaltados en rojo. |
| CA-03 | Urgentes visibles en el dashboard. |
| CA-04 | Nombre del paciente visible correctamente en el listado (populate). |
| 📊 Story Points: 5 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 5 🏷️ Épica: EP-06 ✅ Estado: Completada |  |

| US-14 — Gestionar y resolver seguimientos [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | recepcionista o médico |
| Quiero... | registrar contacto y cerrar seguimientos resueltos |
| Para... | mantener el listado de pendientes sin tareas obsoletas |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Contactar → estado 'enviado' + registro del intento. |
| CA-02 | Resolver → estado 'resuelto', desaparece de pendientes. |
| CA-03 | Filtros: Pendientes / Urgentes / Todos. |
| 📊 Story Points: 5 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 5 🏷️ Épica: EP-06 ✅ Estado: Completada |  |

| US-15 — Generar factura por consulta [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | recepcionista o administrador |
| Quiero... | generar una factura para un paciente |
| Para... | llevar registro formal de ingresos del consultorio |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Campos: paciente, concepto, monto, obra social, vencimiento. |
| CA-02 | Obra social auto-completada desde el perfil del paciente. |
| CA-03 | Número de factura automático (F-YYYY-NNNN). |
| CA-04 | Estado inicial: 'pendiente'. Monto ≤ 0 → error de validación. |
| 📊 Story Points: 5 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 5 🏷️ Épica: EP-07 ✅ Estado: Completada |  |

| US-16 — Registrar cobro y ver resumen financiero [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | recepcionista o administrador |
| Quiero... | registrar cobros y ver el resumen financiero |
| Para... | visibilidad de ingresos y deudas en tiempo real |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Factura 'pendiente' → botón Cobrar → estado 'cobrado'. |
| CA-02 | Filtros: Todas, Pendientes, Cobradas, Vencidas. |
| CA-03 | Dashboard: total facturado, cobrado y pendiente del mes. |
| CA-04 | Anular factura no cobrada. |
| 📊 Story Points: 5 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 5 🏷️ Épica: EP-07 ✅ Estado: Completada |  |

| US-17 — Dashboard con estadísticas en tiempo real [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | médico o administrador |
| Quiero... | ver un panel de control con métricas del consultorio |
| Para... | tomar decisiones rápidas basadas en el estado actual |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | Muestra: pacientes activos, turnos de hoy, seguimientos pendientes, facturado del mes. |
| CA-02 | Agenda del día con nombre, hora, motivo y estado. |
| CA-03 | Seguimientos urgentes con acceso directo al módulo. |
| CA-04 | Datos cargados desde API en tiempo real. |
| 📊 Story Points: 8 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 6 🏷️ Épica: EP-08 ✅ Estado: Completada |  |

| US-18 — Reportes con Recharts y datos reales [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | administrador o médico |
| Quiero... | ver reportes interactivos con datos reales del sistema |
| Para... | analizar el rendimiento del consultorio con información actualizada |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | AreaChart: ingresos cobrados últimos 6 meses desde API. |
| CA-02 | PieChart donut: distribución de turnos por estado en tiempo real. |
| CA-03 | BarChart: estado del CRM (pacientes activos, nuevos, seguimientos). |
| CA-04 | BarChart: consultas facturadas por mes. |
| CA-05 | KPIs: pacientes activos, nuevos, facturado y cobrado del mes. |
| CA-06 | Loading skeleton mientras los datos cargan. |
| CA-07 | Tooltips interactivos con valores formateados en ARS. |
| 📊 Story Points: 8 ⚡ Prioridad: Media 📅 Sprint: Sprint 6 🏷️ Épica: EP-08 ✅ Estado: Completada |  |

| US-19 — Refactor SRP — Extracción de Services [Completada] |  |
| --- | --- |
| Como... | desarrollador del equipo |
| Quiero... | que los controllers no contengan lógica de negocio |
| Para... | que el código sea testeable, mantenible y escalable a largo plazo |
| ✓ Criterios de Aceptación |  |
| CA-01 | auth.service.js extrae: bcrypt, JWT, rotación de refresh token. |
| CA-02 | turno.service.js extrae: verificación de solapamiento, lógica UTC, recordatorio automático. |
| CA-03 | seguimiento.service.js extrae: lógica de urgentes, contactar + notificación, resolver. |
| CA-04 | Controllers solo leen req y llaman al service correspondiente. |
| CA-05 | Errores de dominio propagados con códigos semánticos (EMAIL_DUPLICADO, TURNO_SOLAPADO, etc.). |
| CA-06 | Tests unitarios posibles sin montar Express ni MongoDB real. |
| 📊 Story Points: 8 ⚡ Prioridad: Alta 📅 Sprint: Sprint 6 🏷️ Épica: EP-09 ✅ Estado: Completada |  |

# 5. Plan de Sprints — Ejecución Real

Todos los sprints fueron completados. El Sprint 6 incorporó la US-19 (Refactor SRP) como resultado de la Retrospectiva técnica, sumando 8 story points adicionales al plan original.

SPRINT 1 — Fundaciones del Sistema ¦ 2 semanas ¦ 21 pts ¦ ✅ COMPLETADO

| Sprint Goal | Establecer autenticación JWT, gestión de roles y alta de pacientes. |
| --- | --- |
| User Stories | US-01: Inicio de sesión seguro (8 pts) ✅ US-02: Gestión de roles y permisos (5 pts) ✅ US-03: Alta de nuevo paciente (8 pts) ✅ |
| Entregable | Sistema con login funcional, roles configurados y módulo de pacientes operativo. |
| Logros reales | ✓ Login con JWT + refresh token rotation implementado ✓ Roles: admin, médico, enfermero, recepcionista, paciente ✓ Alta de pacientes con datos personales y clínicos ✓ Interceptor Axios para renovación automática de tokens |

SPRINT 2 — Agenda Médica ¦ 2 semanas ¦ 21 pts ¦ ✅ COMPLETADO

| Sprint Goal | Implementar agenda semanal, creación y gestión de turnos con control de solapamiento. |
| --- | --- |
| User Stories | US-04: Visualizar agenda semanal (8 pts) ✅ US-05: Asignar turno a paciente (8 pts) ✅ US-06: Confirmar y cancelar turnos (5 pts) ✅ |
| Entregable | Agenda semanal funcional con turnos, confirmación y cancelación. |
| Logros reales | ✓ Grilla semanal Lun-Vie con navegación por semanas ✓ Control de solapamiento de turnos ✓ Recordatorio automático al crear turno ✓ Fix timezone UTC — bug Argentina/UTC resuelto |

SPRINT 3 — Historial Clínico y Médicos ¦ 2 semanas ¦ 18 pts ¦ ✅ COMPLETADO

| Sprint Goal | Historial clínico completo del paciente y catálogo de médicos y especialidades. |
| --- | --- |
| User Stories | US-07: Consultar historial clínico del paciente (5 pts) ✅ US-08: Registrar consulta médica (5 pts) ✅ US-09: Registrar perfil de médico (8 pts) ✅ |
| Entregable | Historial de consultas operativo y módulo de médicos con perfil profesional. |
| Logros reales | ✓ Historial con consultas embebidas (MongoDB embedding pattern) ✓ Registro de evoluciones con actualización de última visita ✓ Perfiles médicos con horarios, especialidades y obras sociales ✓ Módulo de especialidades con estudios habituales |

SPRINT 4 — Estudios Médicos ¦ 2 semanas ¦ 18 pts ¦ ✅ COMPLETADO

| Sprint Goal | Módulo 2 completo: solicitud, carga de resultados y notificaciones. |
| --- | --- |
| User Stories | US-10: Solicitar estudio médico (8 pts) ✅ US-11: Cargar resultado de estudio (5 pts) ✅ US-12: Notificar resultado al paciente (5 pts) ✅ |
| Entregable | Ciclo completo de estudios desde solicitud hasta notificación al paciente. |
| Logros reales | ✓ Solicitud de estudios con múltiples ítems por orden ✓ Número de orden único auto-generado (EST-YYYY-NNNNN) ✓ Carga de resultados con texto libre y observaciones ✓ Ciclo de estados: solicitado→en proceso→resultado→notificado→entregado ✓ Sistema de notificaciones multi-canal (WhatsApp/Email/SMS) |

SPRINT 5 — CRM y Facturación ¦ 2 semanas ¦ 20 pts ¦ ✅ COMPLETADO

| Sprint Goal | Seguimientos CRM post-consulta y facturación con cobros. |
| --- | --- |
| User Stories | US-13: Crear seguimiento de paciente (5 pts) ✅ US-14: Gestionar y resolver seguimientos (5 pts) ✅ US-15: Generar factura por consulta (5 pts) ✅ US-16: Registrar cobro y ver resumen financiero (5 pts) ✅ |
| Entregable | Seguimientos con prioridad y facturación con resumen financiero. |
| Logros reales | ✓ Seguimientos con prioridad urgente/media/baja ✓ Filtros Pendientes/Urgentes/Todos ✓ Populate de paciente en creación de seguimiento (bug fix) ✓ Facturación con número automático F-YYYY-NNNN ✓ Cobrar, anular y resumen financiero del mes |

SPRINT 6 — Dashboard, Reportes, Calidad y Cierre ¦ 2 semanas ¦ 29 pts ¦ ✅ COMPLETADO

| Sprint Goal | Dashboard en tiempo real, Recharts con datos reales, refactor SRP y cierre del sistema. |
| --- | --- |
| User Stories | US-17: Dashboard con estadísticas en tiempo real (8 pts) ✅ US-18: Reportes con Recharts y datos reales (8 pts) ✅ US-19: Refactor SRP — Extracción de Services (8 pts) ✅ |
| Entregable | Sistema completo, refactorizado, con reportes interactivos y documentación entregada. |
| Logros reales | ✓ Dashboard con métricas en tiempo real desde MongoDB ✓ Recharts: AreaChart ingresos, PieChart turnos, BarChart CRM y consultas ✓ Refactor SRP: auth.service.js, turno.service.js, seguimiento.service.js ✓ Controllers thin — solo lógica HTTP, sin lógica de negocio ✓ Errores de dominio con códigos semánticos (EMAIL_DUPLICADO, TURNO_SOLAPADO) ✓ Tests unitarios habilitados por inyección de dependencias ✓ Documentación completa: Relevamiento, Casos de Uso, Modelo ER, Scrum |

# 6. Burndown Chart — Ejecución Real

El Sprint 6 incorporó 8 story points adicionales (US-19 — Refactor SRP) como resultado de la Retrospectiva técnica, elevando el total de 111 a 119 puntos planificados originalmente y completando 124 en total.

| Sprint | Inicio SP | Completados | Restantes | % Avance | Módulos entregados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 124 pts | 21 pts | 103 pts | 17% | Auth + Pacientes |
| Sprint 2 | 103 pts | 21 pts | 82 pts | 34% | Agenda + Turnos |
| Sprint 3 | 82 pts | 18 pts | 64 pts | 48% | Historial + Médicos |
| Sprint 4 | 64 pts | 18 pts | 46 pts | 63% | Estudios Médicos |
| Sprint 5 | 46 pts | 20 pts | 26 pts | 79% | Seguimientos + Facturación |
| Sprint 6 | 26 pts | 26 pts | 0 pts | 100% | Dashboard + Reportes + Refactor SRP |
| TOTAL | 124 pts | 124 pts | 0 pts | 100% | Sistema completo ✅ |

# 7. Retrospectiva Técnica — Sprint 6

La Retrospectiva del Sprint 6 identificó deuda técnica real en los controllers del backend y generó una acción concreta implementada dentro del mismo Sprint.

| Categoría | Detalle |
| --- | --- |
| 🔴 Problema identificado | Controllers mezclaban tres responsabilidades: HTTP + lógica de negocio + acceso a datos. Imposible escribir tests unitarios sin montar Express y MongoDB real. Lógica de timezone duplicada en turno.controller.js. auth.controller.js conocía bcrypt, JWT y el modelo User directamente. |
| 🟢 Solución implementada | auth.service.js: encapsula bcrypt, JWT y rotación de refresh token. turno.service.js: encapsula solapamiento, UTC helpers y notificación automática. seguimiento.service.js: encapsula lógica de urgentes, contactar y resolver. Controllers reducidos a thin controllers — solo leen req y retornan res. Errores con códigos semánticos: EMAIL_DUPLICADO, TURNO_SOLAPADO, NO_ENCONTRADO. Tests unitarios posibles con jest.mock() sin infraestructura. |
| 🔵 Decisión arquitectural | Se aplicó refactor incremental (solo los 3 controllers complejos) — no se tocaron los 6 controllers simples. Repository pattern descartado por ahora: no justifica su costo para la escala actual. La arquitectura queda preparada para crecer hacia Repository + Use Cases cuando el sistema escale. |

MediCRM HIS v2.0 — Análisis de Sistemas — Marzo 2026 — Sistema Completado ✅